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BÁO CÁO

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 2;

Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3 năm 2026


Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. UBND xã Đăk Kôi báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 2; Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3 năm 2026 trên địa bàn xã như sau:
1. Công tác triển khai
Triển khai Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã Đăk Kôi đã xây dựng Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 27/02/2026 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân đầu tư công năm 2026 đạt tiến độ đề ra.
2. Kết quả thực hiện
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao sau khi trừ tiết 5% là 2.850 triệu đồng, thực hiện đầu tư xây dựng mới 01 công trình: Xây mới Cầu và đường hai đầu cầu qua sông Đăk A Kôi đi khu dân cư và khu sản xuất tập trung 2 thôn Ngọc Răng - Nhân Liếu và thôn Tu Krối, xã Đăk Kôi với tổng 10.000 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng (dự kiến khởi công trong tháng 3/2026). Đã giải ngân 550 triệu đồng. 
(có Phụ lục giải ngân kèm theo)
3. Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3 năm 2026
- Mục tiêu: Đến hết tháng 3 năm 2026 giải ngân đạt tỷ lệ 54,3% (1.550/2.850 triệu đồng).

- Nhiệm vụ trọng tâm sau: 

+ Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026.
+ Chỉ đạo Chủ đầu tư (Phòng Kinh tế) đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương triển khai xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; tăng cường kiếm tra, giám sát hiện trường để phối hợp đơn vị thi công, đơn vị tư vấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).
+ Tổ chức nghiệm thu, thanh toán theo từng giai đoạn để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành. 
Trên đây là Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 2; Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3 năm 2026 trên địa bàn xã của UBND xã Đăk Kôi./. 
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