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	V/v rà soát, đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp năm 2025 của Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐB DTTS&MN
	


                       Kính gửi: 
- Sở Dân tộc và Tôn giáo;



        - Sở Tài chính.
Thực hiện Công văn số 273/SDTTG-DT ngày 26/02/2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo về việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026 (lần 2). UBND xã Đăk Kôi báo cáo và đề xuất như sau:
1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 (có Phụ lục 1,2 kèm theo)
Kế hoạch vốn được giao là 13.017,696 triệu đồng (trong đó: Kế hoạch năm 2025: 12.467,5 triệu đồng; Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2025 là: 550,196 triệu đồng). Đến ngày 30/12/2025 đã thực hiện giải ngân 12.201,9 triệu đồng (trong đó: giải ngân kế hoạch vốn năm 2025: 12.112,1 triệu đồng, giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2025: 89,79 triệu đồng), đạt 93,7% kế hoạch.   
2. Đề xuất (tại Phụ lục 1,2, 3 kèm theo)
- Đối với vốn đầu tư công: Căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 257/2025/QH15(
) và khoản 9 Nghị quyết số 265/2025/QH15(
). UBND xã đề nghị kéo dài 816.330.268 đồng để thực hiện các nội dung/nhiệm vụ/dự án thuộc giai đoạn 2026-2030.

- Đối với vốn sự nghiệp: UBND xã đề xuất kéo dài 7.747,96 triệu đồng để tiếp tục các chương trình, dự án trong năm 2026.
- Về điều chỉnh thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và MN giai đoạn 2021-2025.
Qua rà soát, đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo chuẩn hóa số liệu giải ngân. Kính đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh thông tin về dự án và kế hoạch vốn của các dự án như sau:

- Điều chỉnh 02 danh mục dự án “Đường đi khu sản xuất Đăk Son nhánh 2 xã Đăk Tơ Lung với tổng mức đầu tư 235 triệu đồng và Đường đi khu sản xuất Đăk Son nhánh 2 xã Đăk Tơ Lung với tổng mức đầu tư 135 triệu đồng” thành 01 danh mục dự án “Đường đi khu sản xuất Đăk Son nhánh 2 xã Đăk Tơ Lung với tổng mức đầu tư 370 triệu đồng”.

 - Điều chỉnh tăng vốn kéo dài đối với 03 dự án từ 56,504 triệu đồng cụ thể: (tại Phục lục CT5, Huyện Kon Rẫy, có số TT: 51,52,53 ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh theo đó 03 dự án ((1) Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Lỗ, xã Đăk Tơ Lung: 13,956 triệu đồng; (2) Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Long, xã Đăk Tơ Lung: 12,1479 triệu đồng; (3) Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Bỉ, xã Đăk Tơ Lung: 30,399 triệu đồng) lên 61,051 triệu đồng cụ thể: ((1) Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Lỗ, xã Đăk Tơ Lung: 15,781 triệu đồng; (2) Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Long, xã Đăk Tơ Lung: 13,496 triệu đồng; (3) Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Bỉ, xã Đăk Tơ Lung: 31,774 triệu đồng. UBND xã đã có Báo cáo số 698/UBND-TH ngày 15/12/2025. 
UBND xã Đăk Kôi kính báo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính biết, tổng hợp./.
	Nơi nhận:                                                                       
- Như trên (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng VHXH (t/d);

- Lưu: VT.  


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Trí


(�) Tại điểm b khoản 7 Điều 1 quy định: “b) Đối với ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025) của 03 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) chưa thực hiện hoặc chưa giải ngân hết trong năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31/12/2026: Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được quyết định điều chỉnh kinh phí, vốn từ các nội dung, hoạt động đã hết nhiệm vụ chi để thực hiện các nội dung, hoạt động khác bảo đảm không vượt quá tổng mức, không làm thay đổi cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên của từng chương trình mục tiêu quốc gia đã được cấp có thẩm quyền giao. Trường hợp không còn nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện được, được sử dụng kinh phí, vốn còn lại để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc Chương trình giai đoạn 2026 - 2030;”.


(�) Tại khoản 9 quy định: “Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm cả vốn năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 được chuyển nguồn sang năm 2025) đến hết ngày 31/12/2026 của các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.





